Risikoanalyse

Gelb = mit eigenem Inhalt ersetzen!

Die Risikoanalyse dient dazu, mögliche Risiken zu identifizieren, diese gemäss deren Wichtigkeit zu bewerten, Strategien zu entwickeln und Massnahmen zu definieren, um die Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. den Schaden im Eintrittsfall zu reduzieren.

Folgende Risiken wurden im Kontext des Projekts identifiziert:

- Zeitverzögerung aufgrund von unterschätztem Arbeitsaufwand

- Technische Probleme bei der Umsetzung mit PostgreSQL und PostgREST

- Kommunikationsproblem im Projektteam

- Fehler im Datenbankdesign

# Bewertungen

Die folgende Tabelle listet die Eintrittswahrscheinlichkeit, der Schaden sowie die Bewertung der Risiken des Projekts auf:

| Risiko | Eintritts-wahr-scheinlich-keit | Schaden | Bewertung (gering, mittel, hoch) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zeitverzögerung | Hoch | Projekt wird nicht rechtzeitig fertiggestellt oder Funktionen fehlen | Hoch |
| 2. Technische Probleme | Mittel | Funktionen funktionieren nicht korrekt oder verzögern sich | Hoch |
| 3. Kommunikationsprobleme | Gering | Missverständnisse und ineffiziente Zusammenarbeit | Mittel |
| 4. Fehler im Datenbankdesign | Mittel | Daten gehen verloren oder Funktionen funktionieren nicht | Hoch |

# Strategien

Die folgende Tabelle listet die Strategien zum Umgang mit den wichtigsten Risiken des Projekts auf:

| Risiko | Vermeiden Reduzieren Abwälzen Akzeptieren | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 1. Zeitverzögerung | Reduzieren | Kann nicht vollständig vermieden werden, deshalb durch Planung minimieren |
| 2. Technische Probleme | Reduzieren | Durch frühzeitiges Testen und Lernen reduzieren |
| 3. Kommunikationsprobleme | Vermeiden | Durch klare Kommunikation und Meetings verhindern |
| 4. Datenbankfehler | Reduzieren | Durch Planung und Tests minimieren |

# Massnahmen

Die folgende Tabelle listet die Massnahmen zum Umgang mit den wichtigsten Risiken des Projekts auf:

| Risiko | Massnahmen |
| --- | --- |
| 1. Zeitverzögerung | Der Projektleiter erstellt einen detaillierten Zeitplan mit Meilensteinen. Aufgaben werden klar verteilt und es wird Pufferzeit eingeplant. Der Fortschritt wird regelmässig überprüft. |
| 2. Technische Probleme | Das Team informiert sich frühzeitig über PostgreSQL und PostgREST. Technische Funktionen werden früh getestet. Bei Problemen werden Online-Ressourcen genutzt oder im Team Lösungen erarbeitet. |
| 3. Kommunikationsprobleme | Es werden regelmässige Meetings durchgeführt. Aufgaben und Entscheidungen werden über Microsoft Teams dokumentiert. |
| 4. Datenbankfehler | Das Datenbankmodell wird sorgfältig geplant und überprüft. Tests werden durchgeführt, um Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben. |